昆山城市级数据资产管理平台

及数据资产化服务实施方案

（中国电子云）

- 一、项目背景

2022年12月，《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（简称“数据二十条”）对外发布，财政部认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极推进数据资产管理工作，2023年8月，印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，出台了《数据资产评估指导意见》，数据资产作为经济社会数字化转型中的新兴资产类型，已在社会上形成广泛共识。

2024年1月，财政部关于印发《关于加强数据资产管理的指导意见》的通知，明确了数据的资产属性，提出依法合规推动数据资产化，平等保护各类主体数据资产合法权益，鼓励公共服务机构将依法合规持有或控制的、具有资产属性的公共数据资源纳入资产管理范畴。11月5日，《国务院关于2023年度国有资产管理情况的综合报告》中多次提起数据资产，在要完善制度体系里，推动数据资产合规利用、规范管理。并在下一步工作安排中提出要探索开展数据资产管理，积极稳妥推动行政事业单位数据资产开发利用，探索推动数据资产等纳入报告范围。

- 二、项目内容

打造“1+N”城市数据资产管理与服务一体化样板。

- 建设城市数据资产管理平台。

通过本地化部署一套城市数据资产管理平台，为本地企业提供数据资产化及管理的技术支撑，旨在促进企业扩大新型资产规模、降低负债水平，同时实现数据资产的合规高效管理和价值显性化，进而推动数据资产的有效变现。此外，该平台还助力地方政府优化管理当地数据要素产业，精准统计与监管国有数据资产，有效引导社会资本加大对数据要素领域的投入。

- 服务N家本地企业数据资产化及入表。

凭借鹿路通大数据公司在昆山的资源整合与动员能力，联合中电云的数据资产化及数据资产管理运营服务专长，通过数据资产管理平台的技术支撑，为昆山本地企业及上下游伙伴提供全面的数据资产化服务及数据资产管理运营解决方案。助力企业将数据资产有效转化为经济价值，通过入表管理、股权融入、信用增强及融资创新等多种途径，实现数据资源的深度开发与价值最大化。

- 三、推进计划

- 城市数据资产管理平台上线及官宣

本地政府/数据局/国资委背书，联合鹿路通大数据公司发布城市数据资产管理平台，作为本市数据资产管理服务统一平台。该平台将作为本市数据资产管理服务的统一窗口，致力于推动数据的共享、开放和高效利用，助力城市数字化转型升级。

- 城市数据资产管理平台功能架构

城市数据资产管理平台是一款专注于管理城市数据资产的全方位解决方案。通过平台为政府主管部门提供城市数据资产盘点、数据资产统计、数据监管、数据生态四位一体的全链路解决方案。在此基础上为企业提供数据登记、数据合规、数据评价、价值评估、数据入表、数据运营、数据金融服务、人才培养等八大服务体系。为企业提供一个高效、安全、可靠的数据要素发展路径，助力企业实现数据资产的最大化利用，快速实现企业资产盘活和保值增值。为数据要素产业生态提供一个展业平台，以政府管理为抓手，以企业数据要素需求为导向，聚拢全方面的数据要素生态，提供一站式服务。

- 城市数据资产管理平台功能清单

| 序号 | 面向对象 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政府和企业 | 平台门户 | 提供统一的门户首页，展示国家和地方上的关于数据资产的新闻公告和政策，并提供统一的登录入口。 |
| 2 | 政府主管部门 | 城市数据资产盘点 | 通过数据资产盘点，可以快速了解当地企业自身拥有的数据资产。 |
| 3 |  | 城市数据资产统计 | 通过该功能，实时动态的掌握当地所有的数据资产情况，包括登记情况、所在地区、所在企业、入表情况、运营情况、融资情况等。 |
| 4 |  | 数据资产监管 | 通过实时动态的国有企业数据资产监管，全面掌握国有数据资产的保值增值监管，并实现在线审计功能。 |
| 5 |  | 数据生态管理 | 通过数据要素服务机构、服务人员、服务流程和服务成果的全面管理，实现数据要素产业全链路监管，规避相关风险。 |
| 6 | 企业 | 数据登记服务 | 为企业提供数据资产和数据产品提供在线登记的服务，帮助企业公示自己所持有的数据资产和形成的数据产品，为后续入表、评估、融资和流通交易提供基础支撑。 |
| 7 |  | 数据合规服务 | 为企业所持有的数据提供国家法律法规层面的审查，为企业提供咨询建议，帮助企业合法合规的管理数据和运营数据。 |
| 8 |  | 数据评价服务 | 为企业提供数据质量、数据成本、数据应用三个方面的评价工作，实现数据价值的发现和成本识别，为数据入表和后续运营提供基础支撑。 |
| 9 |  | 数据价值评估服务 | 为企业提供成本法、收益法、市场法等模型进行公允价值计量，实现企业数据资产的显性化，帮助企业摸清自己的数据资产家底。 |
| 10 |  | 数据入表服务 | 为企业实现数据资源入表的全链路服务，实现企业数据资产的表内计量，优化企业资产负债结构，降低成本，提升利润率。 |
| 11 |  | 数据金融服务 | 为企业提供数据质押融资、发债、资产证券化、以数入股等金融服务手段，实现企业数据资产价值变现。 |
| 12 |  | 数据运营 | 为企业提供数据产品设计、数据授权路径设计、数据加工、数据流通交易等服务，帮助企业实现使用价值提供变现。 |
| 13 |  | 数据人才培训 | 为企业提供数据评价师和数据资产管理师等专业技能培训，帮助企业实现专业人才团队的构建。 |
| 14 | 生态 | 服务机构认证 | 为生态企业实现不同角色的服务机构的认证和审批，以及后续监管流程，从而帮助生态企业更为高效的在当地开展相关业务，也为地方产业招商提供商机和来源。 |

- 通过门户对外展示平台核心能力

为数据资产参与主体，包括企业、产业服务机构、政府管理机构、登记机构等提供统一的门户网站功能，提供数据资产公示信息展示功能、运营指标可视化图表展示功能、平台内登记的所有数据资产目录展示功能、服务机构和服务人员展示功能，并提供服务咨询与对接的、管理后台功能的统一入口。

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 注册/登录 | 支持用户通过邮箱/手机号创建资产登记门户账号，并通过账号和密码进行身份认证，实现门户的登录，包括手机号注册、邮箱注册、手机号验证码登录、账号密码登录等功能 |
| 2 | 公示公告 | 提供数据资产公示信息展示功能，可以提高登记的透明度，以便于保证数据资产登记的真实性，支持展示最新公示数据和不同状态的公示记录，展示内容包括资产名称、企业主体、资产简介、公示状态以及公示周期，同时还支持对有问题的资产提交异议申请。 |
| 3 | 资产地图 | 根据运营指标，支持使用不同的可视化图表展示各项登记指数，包括登记主体、数据资产数量、证书发放数量、数据总量等，以卡片的形式直观的展示了对应指标的数据，一目了然。 |
| 4 | 资产目录 | 支持展示数据资产公告记录，查看平台内登记的所有数据资产目录，包括数据资源、数据产品两种类型。 |
| 5 | 资产搜索 | 支持数据资产查证功能，可以从资产名称、资产登记编号、企业主体等不同的维度，对数据资产进行模糊查询。 |
| 6 | 服务机构展示 | 提供数据合规、数据评价、资产评估、数据审查、数据审计、人员培训等第三方服务机构清单与查询。 |
| 7 | 服务人员展示 | 提供数据合规、数据评价、资产评估、数据审查、数据审计、人员培训等第三方服务专业人员简介、职业证书查询，核验服务人员资质。 |
| 8 | 服务专区 | 提供数据合规、数据评价、资产评估、数据审查、数据审计、人员培训等第三方服务机构服务内容与公司介绍 |
| 9 | 政策资讯 | 围绕数据资产登记业务，支持展示平台发布的各类资讯信息，包括政策资讯、国内外行业相关重要新闻资讯 |
| 10 | 登记咨询 | 提供登记咨询服务，在用户对数据资产登记业务有疑难问题时，可以通过电话、邮箱等方式途径，针对用户的问题，可以帮助用户分析问题、解答疑问、确认需求，同时还可以给用户提供建议或解决实施方案 |
| 11 | 登记指南 | 依据业务流程，提供登记全流程指导，包括资质申请指引、数据资源登记指引、数据产品登记指引、权属登记指引、入表登记指引、流通登记指引等。 |
| 12 | 用户中心 | 企业通过数据资产登记服务进行统一登记和管理，帮助用户一目了然的全面了解和掌握企业的数据资产情况，从而更好地进行数据治理和决策支持。 |
| 13 | 数据披露 | 企业完成的数据资产登记、数据资产评估、数据合规性审查、数据入表情况等，获得相应报告、证书后，可以根据实际业务需要，可以自行选择是否披露相关信息 |
| 14 | 账户设置 | 支持展示资产登记门户服务用户的账号信息，包括头像、登录名、手机号、邮箱、角色 |

- 开展本市国有企业数据资产盘点

依托城市数据资产管理平台，推动市国资委开展全市国有企业数据资产盘点工作。摸清市属国企数据资产底盘，识别有价值的数据资源，为市属国企数据资源入表、数据产品开发提供依据。开展本地国有企业数据资产排名；为政府相关主管单位，提供数据资产地图及宏观分析报告，支撑政府决策。

| 系统名 | 一级功能 | 二级功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据盘点系统 | 数据盘点 | 企业主体盘点 | 对企业基本情况、主营业务以及核心业务和核心业务系统进行调研； |
|  |  | 成本盘点 | 针对企业数字化发生的成本情况，包括数字化团队、多年总投入以及今年的投入进行调研； |
|  |  | 数据盘点 | 针对企业数据资源情况，包括来源、类型、结构、规模、更新频率等情况进行调研； |
|  |  | 应用盘点 | 针对企业数据应用及权属情况，包括应用场景描述、权力获得方式、权力期限、授权文件等情况调研； |
|  | 统计分析 | 大屏统计 | 通过统计分析大屏，针对企业总数、企业数据资源总量、企业数据投入总金额、当年总金额、数据应用场景、区域等维度进行统计汇总； |
|  |  | 排名分析 | 按照企业数据资源总量、企业数据投入总金额、当年总金额进行企业排名统计； |

- 开展全市企业数据资源入表

1、开展国资企业数据资源入表

联合本市国资委，开展全市国有企业数据资源入表培训；征集有意愿主动开展数据资源入表的试点单位。依托城市数据资产管理平台，开展全市国有企业数据资源入表工作。做大做强国企资产规模，降低资产负债，实现企业数据产权保护具有积极影响；同时摸清城市国有企业数据资产底盘，在国有企业数据资产投资与运营中，防止国有企业数据资产流失。

2、开展全市准上市企业/上市企业数据资源入表

联合本市金融办，开展上市企业数据资源入表培训，征集有意愿开展数据入表的准上市/上市公司；锚定轻资产、数据型准上市/上市公司，通过数据资源入表服务推动支出资产化，优化企业财务报表，提升企业利润，做大企业PE估值，辅助企业快速上市。

数据资源入表的具体执行步骤可按照如下执行：

（1）数据资产现状尽调：完成试点公司数据资源和数据资产进行全面的梳理和盘点，理清公司数据制度体系，对公司进行一次全面的数据资产梳理的尽职调查，初步确定数据资产现状，包括数据资产类型、范围、规模、受保护程度以及可能涉及的潜在法律风险，帮助梳理所接触的数据（包括但不限于所持有的数据），评价公司数据资产的现状。

（2）数据资产化咨询：从数据质量要素、数据成本要素和数据应用要素三大维度对公司数据情况进行全面评价，根据公司数据资产现状和公司的数据资产化目标设计数据资产化路径。按照需求进行现状分析，列明当下持有的数据资源在资产化路径上存在的相关风险事项，并针对风险事项给出专业的解决方案。方案内容包含：项目统筹安排、项目执行计划、多方资源协调机制、法律合规风险审查、登记确权路径设计、数据评价模型和指标设计、入表操作方式和路径设计等方面。

（3）咨询方案执行：通过咨询方案中所设计的路径，实现数据资产的合规审查、数据登记、数据评价、数据资源入表等目标。合规审查包含数据要素全生命周期管理环节上的处理合规点审查和专业意见出具。数据登记包含在政府主导的相关登记平台上进行登记备案和取证。数据评价包含数据质量要素、数据成本要素和数据应用要素三个方面的报告编制。数据资源入表包含帮助财务完成成本归集和分摊、列报和披露、后续计量等工作。

（4）总结汇报与改进建议：将公司数据资产入表执行过程中遇到的待解决问题进行整理，并提出相应的改进意见；

- 开展数据资产融资创新服务

从完成入表的企业中筛选，开展数据资产融资创新服务，是在数据资产领域进行融资方式、模式或产品的创新，以更好地利用数据资产的价值，为企业提供融资服务。包括数据资产增信融资、基于数据运营的现金流债权融资、数据资产证券化等创新模式。开展数据资产融资创新服务，是推动数字经济高质量发展的重要举措。在当前数字化浪潮下，数据已经成为了一种宝贵的资源，具备巨大的市场潜力和商业价值。因此，探索数据资产融资的新模式、新路径，对于促进数据资源的有效利用、推动产业转型升级具有重要意义。

在数据资产融资创新服务方面，我们可以从多个角度入手。首先，建立健全数据资产评估体系是关键。通过对数据的价值、风险、流动性等进行全面评估，为数据资产融资提供科学依据。同时，我们还需要推动数据资产交易市场的建设，为数据资产的买卖、转让、抵押等提供便捷、高效的平台。

此外，创新数据资产融资产品也是重要一环。我们可以根据市场需求，设计具有针对性的融资产品，如数据资产抵押贷款、数据资产证券化等，满足不同企业、不同项目的融资需求。同时，我们还需要加强数据资产融资的风险管理，确保融资过程的安全、合规和稳定。

- 开展数据产业从业人员培训

培育本市数据要素相关人才，引入工信部“数据评价师”和“数据资产管理师”课程体系，通过讲解数据要素相关政策、法律法规及三权制度、国家标准解读，数据资产化路径及入表实务，数据质量、成本、应用评价方法、流程、案例讲解及实操，数据资产服务运营体系等。实现本市数据要素人才培养，考核通过可获得“数据评价师(中级)工业和信息化人才评价证书”和“数据资产管理师(中级)工业和信息化人才评价证书”。

| 培训目标 | 培训对象 | 培训内容 |
| --- | --- | --- |
| 数据评价专业水平提升：获取数据评价师(中级)工业和信息化人才评价证书 | 1、从事与数据质量、成本和应用价值显性度量的相关工作(如 数据评价、资产评估、数据交易、数据合规、数据入表、数据管理、相关技术等)的相关人员等。 2、企业管理层领导人员，企业数字化部负责人、数据业务负责人、主管等。 | 数据要素相关政策、法律法规及三权制度、国家标准解读，数据 资产化路径，数据质量、成本、应用评价方法、流程、案例讲解及实操，数据资产服务运营体系等。 |
| 数据资产管理专业水平提升：获取数据资产管理师(中级)工业和信息化人才评价证书 | 企业管理层领导人员，企业数字化部负责人、数据业务负责人、主管等。 | 数据要素相关政策、法律法规及三权制度、国家标准解 读，数据评价体系，数据资产化路径，数据资产登记、合规、 价值评估、入表、质押融资、收益分配，数据资产服务运营体系等。 |